## Slide 1: Masterclass sur les Partenariats Public-Privé pour des Infrastructures Résilientes au Changement Climatique

## Slide 2: Module 2 : Évaluation des Risques a) Intégrer la résilience climatique dans la phase d’identification des projets PPP
Notes: In this part of the presentation, we will start with the 1st stage of the PPP life-cycle – Project Identification Stage
As we discussed previously, the key climate resilience activity in this stage is a high-level climate risk assessment, which we can also call a climate screening, so we’ll go into that in more detail in a moment.

## Slide 3: Plan de Présentation
Principes supplémentaires sur le risque climatique
Phase d’Identification du Projet
Exercice – Analyse préliminaire du risque climatique

## Slide 4: Plan de Présentation
Principes supplémentaires sur le risque climatique
Phase d’Identification du Projet
Exercice – Analyse préliminaire du risque climatique

## Slide 5: Effet du changement climatique sur le risque climatique
Source: US EPA
Un petit changement fait une grande différence
Un petit changement fait une grande différence
Moins de temps froid
Probabilité
Nouveau climat
Climat précédent
Chaleur extrême
Plus de temps chaud
Froid
Moyenne
Chaud
Notes: We need to be aware that the extent of climate risk can dramatically increase as a result of climate change.
So what may seem a small risk now may be a much bigger risk 20 years into the future, and many of our infrastructure PPPs do have long horizons, especially when we consider what happens to the infrastructure once the initial PPP contract term comes to an end – typically we expect that infrastructure to function much longer than just the initial contract term – we want to extract the full residual value of the asset by using it for as long as possible. A new water supply dam, for instance, may be expected to be operational for over 100 years!
So we need to carefully consider what future risks our infrastructure may face, and this is where consideration of climate change becomes critically important.
If we look at this graph….small increase in average temperature can make a very big difference in the frequency of occurrence of extreme events. CLICK. This is illustrated by the area under the curve, representing a number of hot days per year under current climate. CLICK. Versus a much greater number of hot days per year under only a slightly warmer climate scenario.
This is why we must consider climate change in the development of projects – up to now we haven’t even begun to see the scale of effects that we may experience into the future.
For example: In Eastern Tanzania, days >35°C are projected to increase substantially with the median number of such days per year roughly doubling by 2080 (under RCP6.0). This equates to 100 days by 2080.

## Slide 6: Risque climatique ou risque lié au changement climatique ?
Risque climatique
Risque lié au changement climatique
Risque climatique existant, basé sur le climat actuel
Scénario de référence
Scénarios futurs
Projet A
Risque lié au changement climatique
Risque climatique existant basé sur le climat actuel
Projet B
Scénario de référence
Scénarios futurs
Notes: Whilst on the subject of climate change, lets deal with a question that comes up frequently when talking about climate resilience – are we talking about climate risk, or climate change risk?
Climate Risk is a broad term that considers risk arising both from the current climatic conditions and from projected future changes to climate.
Whereas Climate Change Risk considers only the risk arising from projected changes to climate. This means that Climate Change Risk is a subset of Climate Risk.
Depending on the context, the focus of climate resilience may be on overall climate risk, or specifically on only that component of risk arising from climate change – this focus is often a function of where project funding is coming from. CLICK
A further point to note is that typically, climate scenarios are developed for projects that describe current climate risk in a baseline scenario, and then future scenarios are developed that project climate risks and potential impacts at some point in the future – in other words, that take climate change into account. CLICK
Each project is unique. On Project A, the existing climate may already present great risk to the project and climate change only presents a minor additional challenge. But on another project, such as Project B on the slide, it may be the other way around.
So when considering climate resilience on projects, always make sure it is clear whether the context is limited to climate change only, or climate in general.

## Slide 7: Quand évaluer et traiter les Risques Climatiques?
PHASE D’IDENTIFICATION DU PROJET
PHASE D'ÉVALUATION DU PROJET
PHASE D'APPEL D'OFFRES ET DE CONTRAT
PHASE DE GESTION DU CONTRAT
Effectuer un examen climatique de haut niveau
Identifier et évaluer les options de résilience
Réaliser une évaluation des risques climatiques
Allouer le risque climatique
Définir les exigences de performance résilientes au climat
Créer des mécanismes d'ajustement pour les événements climatiques
Définir des critères d'évaluation liés au climat
Concevoir un projet résistant au climat
Mettre en œuvre des mesures de résilience
Rendre les opérations résilientes au climat
Surveiller et évaluer les exigences de performance résilientes au climat
Gérer les modifications contractuelles liées au climat
Intégrer la résilience climatique dans le processus de transfert/remise
Notes: You may recall this picture from yesterday’s intro – it is a schematic from the CRIO Handbook of the PPP Project Life Cycle, with the steps indicated where climate resilience is incorporated.
Note that there are two steps here that relate to assessment of risk .
we have High-level Climate Screening in the Project Identification Phase,
And then we have Climate Risk Assessment in the Project Appraisal Phase,
But what’s the difference? Let me elaborate using another graphic ….

## Slide 8: Quand évaluer et traiter les Risques Climatiques ?
Niveau de détail des données
Cycle de Projet Traditionnel
Cycle de Projet PPP
Haut
Bas
Pré-faisabilité
Faisabilité
Conception détaillée
Mise en œuvre
Suivi et évaluation
Processus du Manuel CRIO
Analyse préliminaire du risque climatique
Évaluation des risques climatiques
Évaluation des options de résilience
Façon de faire passée généralement
Identification du Projet
Évaluation du Projet
Appel d’Offres et Contrat
Gestion du Contrat
1
2
3
4
Notes: The next question to ask ourselves, is WHEN to address climate risks?
Traditional project cycle
PPP Project cycle
CRIO Handbook, as you’ve seen in the graphic that I showed, shows Risk Assessment being undertaken first through a High-level Climate Screening in the Project Identification Phase, which is mainly the identification and mapping of hazards and risks.
And then secondly we have Climate Risk Assessment in the Project Appraisal Phase, where we assign attributes to the risks in order to quantify them.
This then leads to the next step which is Resilience Options Appraisal, also in the Project Appraisal Phase, where we define what we can actually do about addressing the risks
Past practice: these steps typically (if at all) integrated late in projects, reducing ability to mitigate the climate risk

## Slide 9: Quand évaluer et traiter les risques climatiques ?
Niveau de détail des données
Haut
Bas
Idéalement?
Analyse préliminaire du risque climatique
Évaluation des Risques Climatiques
Évaluation des options de résilience
Partie publique responsable du traitement des risques climatiques
Partie privée responsable du traitement des risques climatiques
Responsabilité
Cycle de Projet PPP
Identification du Projet
Évaluation du Projet
Appel d’Offres et Contrat
Gestion du Contrat
1
2
3
4
Cycle de Projet Traditionnel
Préfaisabilité / cadrage
Faisabilité
Conception Détaillée
Mise en œuvre
Suivi et évaluation
Notes: But actually, I’d like to suggest that these processes are actually iterative – All of these steps should be undertaken at each stage of the PPP project cycle – the main difference being that they are done in increasing levels of detail and accuracy each time.
Also, you would imagine that the public party would be responsible for these climate proofing activities through project identification and appraisal phases, but that the private party would probably take over that responsibility during tender stage, where they should themselves be assessing risks and developing options as part of their tender design, and then reviewing those assessments on a regular basis throughout the periods of construction and operation.

## Slide 10: Plan de Présentation
Principes supplémentaires sur le risque climatique
Phase d’Identification du Projet
Exercice – Analyse préliminaire de du risque climatique
Notes: In this part of the presentation we will focus in on how we address climate resilience in the early stages of a project – typically called the Project Identification Phase in PPPs, or you may also call it the Pre-Feasibility Phase or something else?….but irrespective of what you actually call it, the point is that there are certain climate resilience aspects that should be considered right at the beginning of project development, as we will outline in the following slides.

## Slide 11: Phase d’Identification du Projet
Comment les scénarios climatiques et les risques liés au climat influencent-ils nos réponses ?
La Phase d’Identification d’un Projet PPP doit répondre à deux grandes questions…
S’agit-il d’un bon projet?
Est-il préférable de le réaliser sous forme de PPP?
PPP
Est-il souhaitable de poursuivre le projet malgré les risques climatiques potentiels ?
Le site ou l’envergure du projet doivent-ils être modifiés afin de réduire le risque ?
Le risque climatique influence-t-il la décision de réaliser le projet sous forme de PPP ?
PPP résilient au climat
Identifier les risques climatiques dès le départ permet de répondre à certaines questions essentielles sur le projet…
Notes: But lets first start with the reflecting on the objectives of the Project Identification Phase as we discussed in the presentation on the PPP Life-Cycle.
….in other words, is this STILL a good project despite the climate risks?

## Slide 12: Phase d’identification du projet : Points d’intervention pour renforcer la résilience climatique
THÈMES TRANS-VERSAUX
Prise de décision en situation d’incertitude
Participation des parties prenantes
Mobilisation du financement climatique
Considéra-tions sensibles au genre
Solutions fondées sur la nature
Notes: To help answer these questions in relation to climate resilience, the CRIO Handbook highlights a High-level Climate Risk Screening as the crucial task in the Project Identification Phase.

## Slide 13: Phase d’Identification du Projet
Estimer l’impact des aléas climatiques sur le projet et ses composantes
Évaluer l’exposition du projet et des utilisateurs aux aléas climatiques identifiés
Identifier les aléas climatiques susceptibles d’affecter le projet proposé
1
2
3
PHASE D’IDENTIFICATION DU PROJET
Effectuer un examen climatique de haut niveau
Notes: The CRIO Handbook identifies 3 steps for such a high-level climate screening, as shown on this slide, that I’ll talk through in the following slides.
The 1st point to make is that the focus is very much on the hazards themselves during the Project Identification Phase, as this is the starting point for consideration of climate risk. Typically we only superficially address issues of exposure and vulnerability at this phase.
So how do we practically go about doing this?

## Slide 14: Analyse préliminaire du risque climatique
Définir l’emplacement du projet
A
Identifier les aléas climatiques
B
Estimer l’impact des aléas
D
Évaluer l’exposition du projet
C
Niveau de risque
E
Identifier les options de résilience
F
Emplacement de l’actif | Aléa climatique | Exposition | Impact (Vulnérabilité) | Niveau de Risque | Options de Résilience | Impact Résiduel
A | B | C | D | E = C X D | F | G = E-F
Recueillir les données pertinentes sur les aléas climatiques
Une évaluation détaillée des risques climatiques est-elle nécessaire?
Par aléa
Notes: In this graphic, I’ve outlined the high-level climate screening process.
1-Location-starts with…
2-Hazards-think of list that we went through earlier….
3-Exposure-To what extent are project assets or users exposed to the hazard?
4-Impact-How sensitive is the project to the hazard, and can the project adapt to the hazard?
5-Risk Score-Combining exposure and impact, enables us to determine overall risk score related to a specific hazard, and hence to prioritise which hazards are the most important for considering further.
6-Resilience Options-Then logical to do a preliminary identification of actions that the project could consider taking to address the impact of the hazard – we call these Resilience Options.

## Slide 15: Analyse préliminaire du risque climatique
Définir l’emplacement du projet
A
Identifier les aléas climatiques
B
Estimer l’impact des aléas
D
Évaluer l’éxposition du projet
C
Niveau de risque
E
Identifier les options de résilience
F
Emplacement de l’actif | Aléa climatique | Exposition | Impact (Vulnérabilité) | Niveau de Risque | Options de Résilience | Impact Résiduel
A | B | C | D | E = C X D | F | G = E-F
Recueillir les données pertinentes sur les aléas climatiques
Une évaluation détaillée des risques climatiques est-elle nécessaire?
Par aléa
Aléa
Vulnérabilité
Exposition
Notes: In this graphic, I’ve outlined the high-level climate screening process.
1-Location-starts with…
2-Hazards-think of list that we went through earlier….
3-Exposure-To what extent are project assets or users exposed to the hazard?
4-Impact-How sensitive is the project to the hazard, and can the project adapt to the hazard?
5-Risk Score-Combining exposure and impact, enables us to determine overall risk score related to a specific hazard, and hence to prioritise which hazards are the most important for considering further.
6-Resilience Options-Then logical to do a preliminary identification of actions that the project could consider taking to address the impact of the hazard – we call these Resilience Options.

## Slide 16: Analyse préliminaire du risque climatique : Identifier les aléas climatiques
Utiliser des modèles climatiques régionaux ou nationaux disponibles publiquement et des bases de données en libre accès.
Il n’existe pas de règle stricte quant au choix des modèles ou bases de données à utiliser.
Source: Global Risk Data Platform
Les bases de données en libre accès permettent de consulter les données historiques d’exposition aux aléas naturels, comme cette carte de fréquentation indiquant la fréquence des incendies.
Notes: One of the most frequently-asked questions, is what sources of data are available to identify climate hazards.
At a High-level, climate hazard identification can be done using publicly available regional or national climate models.
There is no hard and fast rule on what model to use, but platforms like the World Bank’s Climate Change Knowledge Portal; GFDRR’s ThinkHazard platform; UNEP GRID (Global Resource Information Database);– all offer spatial data on global risk from natural hazards.
There are also various proprietary tools that use those datasets to undertake climate screening in a structured, consistent way.

## Slide 17: Analyse préliminaire du risque climatique : Évaluer le niveau d’exposition
En de termes simples, quelle est la probabilité que l’infrastructure du projet ou ses usagers soient exposés à l’aléa au cours des différentes phases du projet?
Niveau d’exposition | Définition | Classe d’exposition
Élevé | L’aléa est très susceptible de se produire pendant les phases de construction et d’exploitation du projet. | 3
Moyen | L’aléa est assez susceptible de se produire pendant les phases de construction et d’exploitation du projet. | 2
Faible | L’aléa est peu susceptible de se produire pendant les phases de construction et d’exploitation du projet. | 1

## Slide 18: Analyse préliminaire du risque climatique : Estimation de l’impact d’un aléa
Niveau d’impact | Définition | Classe d’Impact
Élevé | L’aléa (s’il se produit) est susceptible de causer des dommages majeurs ou une perturbation importante pendant les phases de construction et d’exploitation du projet | 3
Moyen | L’aléa (s’il se produit) est susceptible de causer des dommages modérés ou une perturbation intermédiaire pendant les phases de construction et d’exploitation du projet | 2
Faible | L’aléa (s’il se produit) est susceptible de causer peu ou pas de dommages ni de perturbations pendant les phases de construction et d’exploitation du projet | 1
En termes simples, quelle est la gravité probable des conséquences de l’aléa?

## Slide 19: Analyse préliminaire du risque climatique : Niveau de risque
PPP résilient au climat
 | Classe d’impact |  |  | 
Class d'exposition |  | Élevé | Moyen | Faible
 | Élevé | 9 | 6 | 3
 | Moyen | 6 | 3 | 2
 | Faible | 3 | 2 | 1
La combinaison de l’exposition et de l’impact permet d’obtenir le niveau du risque
Est-il souhaitable de poursuivre le projet malgré les risques climatiques potentiels ?
Le site ou la portée du projet doivent-ils être modifiés afin de minimiser le risque ?
Le risque climatique influence-t-il la décision de réaliser le projet sous forme de PPP ?
Notes: If a hazard falls into one of the red boxes, we could conclude that it is significant, and therefore we should consider refining our assessment of that hazard in following project stages, and developing resilience options to address it.
And hazards in the red boxes should also trigger us to consider the key questions that we asked ourselves when starting out with the Project Identification Phase…

## Slide 20: Analyse climatique préliminaire vs évaluation générique des risques
Catégorie | Description du Risque | Probabilité | Conséquence (Dommage) | Évaluation du Risque | Mesures d’Atténuation du Risque | Évaluation du Risque Résiduel
A | B | C | D | E = C X D | F | G = E-F
Évaluation générique des risques:
Analyse climatique préliminaire:
Emplacement | Aléas climatique | L’exposition | L’Impact | Score de Risque | Les Options de Résilience | Impact Résiduel
A | B | C | D | E = C X D | F | G = E-F
Évaluation des risques climatiques:
Type d’Actif | Description du Risque | Score de l’Aléa | Vulnérabilité | Impact du Risque | Les Options de Résilience | Analyse Coûts-Avantages
A | B | C | D | E = C X D | F | G = E-F
Notes: At this point I’d like to digress a little, and make a point about the risk assessment process…
With the high-level climate screening process, we are actually following a very similar process, but just using slightly different terminology…
And looking ahead, when we get to the Project Appraisal Phase, we’ll be following a similar risk assessment process, again just using different words.

## Slide 21: Phase d’identification du projet : Considérations supplémentaires…
1. Collecte des données
Effort initial dès la phase d’Identification du projet
Collecte de données continue
Notes: Data – such as current design of infrastructure; specific local hazard data. What level of detail is appropriate given the availability of information?

## Slide 22: Phase d’identification du projet : Considérations supplémentaires…
Résilience de l’infrastructure
Un examen préliminaire des aléas climatiques auxquels le projet d’infrastructure pourrait être exposé, ainsi que des moyens par lesquels la conception du projet pourrait améliorer la résilience de l’infrastructure
Résilience par l’infrastructure
Un examen préliminaire des risques de la zone envisagée pour l’infrastructure, ainsi que de la communauté et des utilisateurs finaux, afin d’identifier comment l’infrastructure peut renforcer la résilience du territoire et de la communauté face aux aléas climatiques
2. Résilience élargie
Les bonnes pratiques en matière d’examen préliminaire prennent en compte ces deux dimensions de la résilience des infrastructures face au climat :
Notes: e.g. raised coastal road; or water supply dam.

## Slide 23: Une évaluation de la résilience par l’infrastructure…
Pour évaluer la résilience par l’infrastructure, posez-vous ces trois questions:
Caractéristique de résilience | Oui/Non | Détails
Capacité d’absorption Le projet accroît-il la capacité du système à absorber les impacts du changement climatique et à en réduire les conséquences? |  | 
Capacité d’adaptation Le projet améliore-t-il la capacité du système à s’adapter aux impacts climatiques en opérant des changements? |  | 
Capacité de reprise et de restauration Le projet soutient-il la capacité du système à revenir à un fonctionnement normal ou amélioré et à une fiabilité accrue après un impact? |  | 
Notes: Focussed on system, not project. So looking more broadly at the built, natural and social environment around the project.

## Slide 24: Phase d’identification du projet: Considérations Supplémentaires…
3. Engagement des parties prenantes
Cartographier les parties prenantes clés
Comprendre leurs intérêts, préoccupations et influence
Notes: In the Project Identification Phase, it is useful to map the stakeholders that need to be engaged throughout the detailed climate risk assessment process that will be developed at the next stage. For the climate risk assessment, this should certainly include climate experts, relevant governmental stakeholders, infrastructure experts, local NGOs, academia, and representatives of research organizations. End users should be engaged at the early stages of the project development to gather insights and ensure their concerns are addressed.

## Slide 25
4. Termes de Référence (TdR) pour une Analyse des Risques Climatiques
Options d’acquisition :
  Nomination dédiée à la Analyse des risques climatiques ; ou
  Intégrée à la mission d’un consultant transactionnel (ajoutée au champ de l’étude de faisabilité)
  Comment définir le champ d’application?
  Utiliser un cadre de référence standard (par ex. étapes 2.1, 3.1 et 3.2 du Manuel CRIO 2025, p. 19-54)
  S’inspirer d’un bon exemple: voir la page marchés publics du site du GCA
  Définir un champ sur mesure, en fonction des besoins spécifiques du projet
Quelles données liées au projet sont disponibles pour soutenir la CRA?
Phase d’identification du projet: Considérations Supplémentaires…
Notes: Define a scope for what the climate risk assessment needs to address – focussed on the key hazards as identified from the risk screening.
Procurement strategy – when stand-alone, make sure that there is collaboration between CRA consultant and rest of project team, so that ultimately the outcomes of the CRA can plausibly be incorporated into the feasibility study of the project.

## Slide 26: Exemple de TdR – Référence au Manuel CRIO
Préparer une évaluation des risques climatiques conformément à la méthodologie décrite dans le Climate Resilient Infrastructure Officers (CRIO) Handbook 2025, publié par le Global Centre for Adaptation (disponible à ce lien : https://gca.org/reports/climate-resilient-infrastructure-officer-handbook/).
Plus précisément, l’évaluation des risques climatiques à réaliser devra comprendre les étapes séquentielles suivantes, telles que définies dans le CRIO Handbook :
A : Effectuer un filtrage des risques climatiques (pp. 19–31)
  1. Identifier les aléas climatiques susceptibles d’affecter le projet propose
  2. Évaluer l’exposition du projet et des utilisateurs finaux aux aléas climatiques identifiés sur le site du projet
  3. Estimer l’impact des aléas sur le projet et ses composantes
B: Réaliser une évaluation détaillée des risques climatiques (pp. 34–40)
  1. Rassembler les données nécessaires à l’évaluation des risques climatiques
  2. Analyser les aléas auxquels le projet et ses utilisateurs finaux sont exposés pour divers scenarios
  3. Évaluer la vulnérabilité du projet et de ses utilisateurs finaux pour chaque scenario
C: Identification et évaluation des options de résilience (pp. 40–)
  1. Définir les objectifs de résilience climatique
  2. Identifier les options de résilience applicables et leurs co-bénéfices associés
  3. Réaliser une analyse économique des options de résilience applicables
  4. Combiner les évaluations techniques et économiques pour hiérarchiser les options de résilience préférées, en valorisant les risques et les bénéfices
Ajoutez des détails pour le rendre spécifique au projet!
Notes: Important to add details

## Slide 27: Récapitulatif : Phase d’Identification du Projet
Nous devons nous poser les questions suivantes: S’agit-il d’un bon projet? Doit-il être réalisé sous forme de PPP? Et le changement climatique influence-t-il nos réponses à ces questions?
Le filtrage précoce doit examiner la résilience de l’infrastructure et la résilience par l’infrastructure
Le filtrage de haut niveau des aléas climatiques permet d’identifier les aléas significatifs pour un projet
Notes: Point 1: Because climate change may result in projects being less appealing due to increased risk – especially coastal projects influenced by sea level rise.
Point 2: Starting with a focus on hazards rather than risks enables a simpler screening to be done that requires less knowledge and less complex data inputs.
Point 3: Considering resilience through infrastructure entails looking at the project from a broader perspective and considering how that project can contribute to the resilience of surrounding systems (people, infrastructure, natural resources)
Questions and comments?
Has anyone done a high-level climate screening for a project before? Is there anything that you’d like to share from that experience?

## Slide 28: Plan de Présentation
Principes supplémentaires sur le risque climatique
Phase d’Identification du Projet
Exercice – Analyse préliminaire du risque climatique
Notes: To show you how simple this can actually be.

## Slide 29: Exercice : Analyse préliminaire du risque climatique
Sélectionner un projet
Première rangée ensemble
Remplir des rangées supplémentaires en groupes
Rapport en plénière

## Slide 30: Analyse préliminaire du risque climatique
Définir l’emplacement du projet
A
Identifier les aléas climatiques
B
Estimer l’impact des aléas
D
Évaluer l’exposition du projet
C
Niveau de risque
E
Identifier les options de résilience
F
Emplacement de l’actif | Aléa climatique | Exposition | Impact (Vulnérabilité) | Niveau de Risque | Options de Résilience | Impact Résiduel
A | B | C | D | E = C X D | F | G = E-F
Par aléa
Notes: In this graphic, I’ve outlined the high-level climate screening process.
1-Location-starts with…
2-Hazards-think of list that we went through earlier….
3-Exposure-To what extent are project assets or users exposed to the hazard?
4-Impact-How sensitive is the project to the hazard, and can the project adapt to the hazard?
5-Risk Score-Combining exposure and impact, enables us to determine overall risk score related to a specific hazard, and hence to prioritise which hazards are the most important for considering further.
6-Resilience Options-Then logical to do a preliminary identification of actions that the project could consider taking to address the impact of the hazard – we call these Resilience Options.

## Slide 31: Analyse préliminaire du risque climatique
Niveau d’ exposition | Définition | Classe d’ exposition
Élevé | L’aléa est très susceptible de se produire pendant les phases de construction et d’exploitation du projet | 3
Moyen | L’aléa est assez susceptible de se produire pendant les phases de construction et d’exploitation du projet | 2
Faible | L’aléa est peu susceptible de se produire pendant les phases de construction et d’exploitation du projet | 1
Niveau d’ impact | Définition | Classe d’ impact
Élevé | L’aléa (s’il se produit) est susceptible de causer des dommages majeurs ou une perturbation importante pendant les phases de construction et d’exploitation du projet | 3
Moyen | L’aléa (s’il se produit) est susceptible de causer des dommages modérés ou une perturbation intermédiaire pendant les phases de construction et d’exploitation du projet | 2
Faible | L’aléa (s’il se produit) est susceptible de causer peu ou pas de dommages ni de perturbations pendant les phases de construction et d’exploitation du projet | 1
Notes: (can keep this slide on screen during the exercise, as reminder)