## Slide 1: Masterclass sur les Partenariats Public-Privé pour la résilience des infrastructures face au changement climatique

## Slide 2: Module 5: Boîte à outils pour intégrer la résilience climatique dans les projets d’infrastructures en PPP b) Phase de gestion du contrat
Notes: This presentation focusses on integrating climate resilience into the PPP Contract, with implications for the Contract Management Phase.
We first look at the framework for this with reference to the CRIO Handbook, then we dive deeper into matters of Contract Management and Risk Allocation

## Slide 3: Phase de gestion du contrat : Points d’intervention pour la résilience au changement climatique
Notes: Describe steps in the Contract Management Phase.
Note that all of these steps follow on from what is included into the PPP Contract – hence this presentation will focus on that.

## Slide 4: Plan du Module
Gestion du contrat (exigences de performance des PPP, système de suivi PPP, mécanismes de paiement PPP, application de la résilience climatique)
Répartition des risques climatiques dans les contrats PPP (contrats PPP, modification du contrat, force majeure, non-assurabilité)
Notes: As mentioned earlier, this presentation dives deeper into matters of Contract Management and Risk Allocation.

## Slide 5: Plan du Module
Gestion du contrat (exigences de performance des PPP, système de suivi PPP, mécanismes de paiement PPP, application de la résilience climatique)
Répartition des risques climatiques dans les contrats PPP (contrats PPP, modification du contrat, force majeure, non-assurabilité)
Notes: Starting with Contract Management.

## Slide 6: Le mécanisme de performance est le moteur du contrat PPP
Des objectifs de performance clairs
Un système de suivi fiable
Un mécanisme de paiement efficace
Notes: Describe these three pillars of a ‘standard’ PPP.
Each is required to be in place to ensure a successful PPP.

## Slide 7: Exigences de performance des PPP
Spécifications des entrants | Spécifications des résultats
Construire selon une conception spécifiée | Garantir que l’ouvrage respecte les normes de fonctionnalité et d’esthétique
Utiliser ce type d’asphalte et refaire la surface tous les 7 ans | Veiller à ce que la chaussée respecte l’indice de rugosité requis
Les meilleures exigences PPP sont fondées sur les résultats
Les exigences basées sur les résultats se concentrent sur ce que le projet doit accomplir, plutôt que sur les méthodes ou les matériaux à utilisér.
  Les spécifications fondées sur les résultats laissent au concessionnaire la liberté de déterminer comment fournir les services attendus…
Notes: Describe the differences between a specification for a ‘traditionally-procured’ infrastructure project vs a specification for a standard PPP.
So that audience understands the role it plays in a PPP, in preparation for understanding how climate resilience can be brought in to this aspect.

## Slide 8: Les spécifications basées sur les entrants ne peuvent pas être totalement évitées
  Les spécifications de performance basées sur les résultats sont difficiles à élaborer. En réalité, les organismes publics utilisent souvent une combinaison d’exigences prescriptives et d’exigences de service post-construction fondées sur les résultats, par exemple:
Exigences prescriptives liées à la sécurité des tunnels
Exigences prescriptives sur le ratio détenus/gardiens
Les prescriptions de construction ne sont pas superflues car…
    Les processus environnementaux et les demandes des parties prenantes du projet entraînent souvent des exigences spécifiques qui doivent être intégrées.
    La durée de vie attendue de certains composants — par exemple les ouvrages de génie civil — dépasse largement la durée du contrat.
Notes: Note these situations where input-based specs are still used in a PPP.

## Slide 9: Pièges courants lors de l’élaboration d’exigences de performance
Produire des milliers de pages d’exigences prescriptives : cela limite toute créativité et devient impossible à suivre.
Être trop ambitieux dans la définition des exigences, ce qui conduit à des
« routes surdimensionnées » ou des « prisons cinq étoiles », avec un coût très élevé.
Utiliser des exigences standard, insuffisamment adaptées aux spécificités du projet et ne reflétant pas les objectifs de l’autorité contractante et de la communauté.
Notes: Describe these common pitfalls of a ‘standard’ PPP.

## Slide 10: Intégrer la résilience au changement climatique dans les exigences de performance
Les risques climatiques influencent-ils la capacité à atteindre les objectifs du projet?
Le site du projet est-il exposé à des risques climatiques ?
Démarrage
Certains standards — par exemple l’utilisation de certains matériaux ou des exigences de conception prescriptives — sont-ils nécessaires ?
Standards de conception et de construction
Certaines exigences de performance liées à la réduction des risques climatiques sont-elles suffisamment importantes pour être intégrées à la définition de la disponibilité ?
Mise en place des exigences de disponibilité
Exigences de performance non incluses dans la disponibilité, mais importantes pour la résilience climatique ?
Mise en place des standards de performance
Oui, cela peut influencer la durée de vie de l’actif et sa disponibilité
Oui, inondations, ouragans, températures élevées
Oui, solutions d’adaptation prioritaires, par exemple:
  systèmes de drainage pour les routes (exemple : ponceaux) en cas de crues
  Perméabilité de l’asphalte
Les fossés de drainage le long de la route doivent être dégagés ; la non-conformité peut entraîner une réduction de paiement
Les exigences d’ exploitation et de maintenance imposent une mise à jour annuelle du plan de secours
Notes: Now that we’ve described ‘typical’ PPP Performance Requirements on the preceding slides, we can now consider how to incorporate climate resilience into this.
This slide gives some options on how this can be done.
Some adaptation solutions may need to be specified as requirements, particularly those with broader co-benefits, or where lock-in occurs – e.g. bridges, that need to still operate effectively under future climate in 100yrs time.
In a PPP, the public party is in many cases already incentivised to include for including adaptation solutions in the detailed design, where that will reduce repair costs and service interruptions over the timespan of the PPP Contract.

## Slide 11: Système de suivi PPP
Le PPP repose sur l’auto-surveillance
Le concessionnaire PPP surveille principalement sa propre performance et rend compte régulièrement à l’autorité contractante.
La plupart des contrats PPP obligent le concessionnaire à :
Mettre en place des procédures d’assurance-qualité et de contrôle-qualité
Disposer d’un système de suivi et y donner accès à l’autorité contractante
Fournir à l’autorité les résultats provenant des deux sources
Notes: Describe these basic principles of a ‘standard’ PPP Monitoring System
So that audience understands the role it plays in a PPP, in preparation for understanding how climate resilience can be brought in to this aspect.

## Slide 12: La vérification et l’application demeurent essentielles…
  L’autorité contractante peut vérifier en :
    Vérifiant les données du concessionnaire / son système de suivi
    Auditant le système de suivi
    Un auditeur indépendant peut également réaliser une évaluation indépendante (ce qui évite les conflits d’intérêts)
  L’autorité contractante peut appliquer des mesures en:
    Ajustant les paiements (pénalités, déductions)
    Mobilisant les garanties de performance
    Activant la clause de manquement remédiable
    Activant la clause de défaut du concessionnaire
Notes: Whilst the private party is typically made responsible for monitoring, that doesn’t mean that the public party doesn’t also play a role. This riole is to VERIFY and ENFORCE. As explained on the slide.

## Slide 13: Pièges courants dans l’élaboration d’un système de suivi
Le développement du système de suivi est souvent repoussé trop tard, ce qui entraîne un système non opérationnel au moment de la mise en œuvre.
Les systèmes de suivi PPP doivent parfois être compatibles avec les systèmes de gestion d’actifs existants, ce qui n’est souvent pas le cas (faute de l’avoir précisé).
Sans système de suivi bien structuré, les équipes se retrouvent avec des données chronophages, désorganisées et impossibles à auditer.
Collecte excessive de données, générant des coûts de suivi très élevés pour l’autorité contractante et le concessionnaire pendant l’exploitation.
Notes: Describe these common pitfalls of a ‘standard’ PPP Monitoring System

## Slide 14: Intégrer la résilience au changement climatique dans le système de suivi
Faut-il surveiller certaines variables climatiques ?
Exigences de suivi
Oui, lorsque des seuils contractuels déterminent le transfert de certains risques climatiques d’une partie à l’autre.
  Suivi sur site ou par un tiers
  Quelles variables ?
Notes: Now that we’ve described a ‘typical’ PPP Monitoring System on the preceding slides, we can now consider how to incorporate climate resilience into this.
This slide gives some options on how this can be done - Illustrate where in contract documents climate resilience should be brought in

## Slide 15: Mécanisme de paiement des PPP
  Un mécanisme de paiement efficace aligne les intérêts publics et privés
  Les autorités contractantes veulent garantir que les concessionnaires respectent leurs obligations. Les concessionnaires veulent être payés. Le mécanisme de paiement permet d’atteindre ces deux objectifs.
  Les mécanismes de paiement PPP ne définissent pas seulement un paiement fixe : ils intègrent des pénalités et déductions en cas de sous-performance et parfois des primes en cas de surperformance.
  Les pénalités, déductions et primes sont liées à des indicateurs de performance et à des spécifications basées sur les résultats ou les capacités. Les mécanismes de paiement alignent donc les intérêts de l’autorité contractante, du concessionnaire et des autres parties prenantes.
Notes: Describe these basic principles of a ‘standard’ PPP Payment Mechanism.
So that audience understands the role it plays in a PPP, in preparation for understanding how climate resilience can be brought in to this aspect.

## Slide 16: Le mécanisme de paiement n’est pas le seul levier d’incitation
  Les contrats comprennent aussi souvent un système de points de non-conformité ou de défaut qui, lorsqu’ils atteignent un niveau donné, peuvent entraîner:
Un renforcement de la supervision
Des travaux correctifs réalisés par l’autorité contractante aux frais du concessionnaire
L’élaboration d’un plan correctif dans le cadre d’un manquement remédiable
Une suspension ou une résiliation anticipée
Notes: This slide highlights other ways in which the private party can be incentivized to focus on certain things, in addition to the Payment Mechanism.
These ways then also provide opportunities to focus on climate resilience.

## Slide 17: Le fameux principe «chatouiller – faire mal – éliminer»
Déterminer le niveau des pénalités financières est un défi : elles doivent être assez élevées pour inciter le partenaire privé à agir dans l’intérêt public, mais pas au point de rendre le projet trop coûteux
Pour cela, nous pouvons utiliser le principe «chatouiller – faire mal – éliminer »
Si les pénalités sont trop faibles, le concessionnaire peut préférer les payer plutôt que corriger la situation
(« chatouiller »)
    Si les pénalités sont trop élevées, le concessionnaire peut être puni de manière excessive — voire déclaré en défaut pour des manquements mineurs
    (« éliminer »)
    La clé est donc de fixer des pénalités suffisamment importantes pour inciter le concessionnaire à corriger
    (« faire mal »)
Notes: This principle is important, as putting TOO MUCH emphasis on forcing climate resilience may have unwanted consequences.
A reminder that everything must be kept ‘in balance’.

## Slide 18: Pièges courants concernant le mécanisme de paiement
Les autorités contractantes peuvent définir trop de pénalités ou déductions, entraînant une hausse importante des coûts.
Les autorités peuvent hésiter à appliquer les pénalités, par crainte de détériorer la relation avec le concessionnaire (d’où l’importance d’une progressivité).
Notes: Describe these common pitfalls in practice of a ‘standard’ PPP Payment Mechanism.

## Slide 19: Appliquer la résilience via le mécanisme de paiement PPP
Disponibilité du système de drainage routier conformément aux exigences de propreté
Absence de mise à jour du plan d’atténuation des risques climatiques dans le délai imparti
Une non-conformité persistante entraînera l’activation de la clause de résiliation anticipée
Inclure les mesures de résilience climatique dans la définition de la disponibilité
Évaluer les objectifs manqués ou prévoir des déductions au titre de la
« défaillance de performance »
Évaluer les objectifs manqués ou prévoir des déductions au titre des clauses de défaut et de résiliation
1
2
3
EXEMPLE
La non-conformité aux exigences de propreté est considérée comme un « événement d’indisponibilité » et entraîne une déduction de paiement de [●] par jour
L’absence de mise à jour du plan d’atténuation des risques climatiques dans un délai de [●] jours entraînera une déduction de [●] par semaine
Un total de [●] points de pénalités accumulés sur une période de [●] mois obligera à élaborer un plan correctif, dont la non-application déclenchera une résiliation anticipée
CONSEQUENCE
Le contrat PPP inclut-il des indicateurs de performance liés au climat avec un système de suivi associé ?
Non
Arrêt
Oui - examiner comment utiliser le mécanisme de paiement pour appliquer ou encourager
Notes: Now that we’ve described a ‘typical’ PPP Payment Mechanismon the preceding slides, we can now consider how to incorporate climate resilience into this.
This slide gives some options on how this can be done - Illustrate where in contract documents climate resilience should be brought in, by means of examples

## Slide 20: Plan du Module
Gestion du contrat (Exigences de performance PPP, Système de suivi PPP, Mécanismes de paiement PPP, Application de la résilience climatique)
Répartition des risques climatiques dans les contrats PPP (Contrats PPP, Modification du contrat PPP, Force majeure, Non-assurabilité)
Notes: Now we move onto considering risk allocation in the PPP contract specifically…

## Slide 21: Contrat de PPP
  Le contrat de PPP formalise le partenariat
  Un contrat de PPP est… un accord écrit de longue durée entre le secteur public et le secteur privé, qui définit notamment :
  La conception détaillée du contrat demande beaucoup de temps et de ressources — y compris celles d’experts-conseils
  L’autorité contractante est généralement responsable de l’élaboration du contrat PPP
Définitions
Droits et responsabilités
Sanctions
Règlement des différends
Notes: Start by making clear what the PPP Contract is, and what elements it must include as ‘standard’.

## Slide 22: Structuration des contrats PPP
  Le projet de contrat PPP est généralement joint à l’appel d’offres envoyée aux soumissionnaires potentiels.
  Les autorités contractantes distinguent habituellement les sections obligatoires (non modifiables) et les sections non obligatoires (pouvant éventuellement être modifiées).
  Dans certains cas, le contrat PPP fourni avec l’appel d’offres ne peut pas être modifié. Dans d’autres, il peut être ajusté à la suite des échanges de clarification avec les soumissionnaires.
Notes: This slide gives further background as to how the PPP Contract is generally put together, to understand what is flexible and what is not.

## Slide 23: Un contrat PPP bien structuré est clair, complet et apporte de la sécurité juridique
  Les PPP sont des partenariats de longue durée et peuvent être complexes.
  Les contrats PPP, même très complets, ne peuvent pas prévoir toutes les situations possibles.
  Ils doivent donc intégrer une certaine flexibilité pour gérer l’évolution des circonstances sans nécessiter de renégociation ou de résiliation.
  Cela se fait généralement en définissant un processus clair et des limites précises pour les modifications.
Notes: This slide describes why a PPP Contract needs to include a mechanism for flexibility – this becomes especially important when we subsequently look into how to deal with climate CHANGE in a PPP Contract.

## Slide 24: Exemple de structure d’un contrat PPP
Notes: This is an example ToC from a PPP Contract.
Good to ask the audience at this point if this structure looks familiar, or if they are used to seeing something different in a Contract?

## Slide 25: Contenu minimal d’un contrat PPP
  Droits et obligations des parties
  Normes et objectifs de performance
  Procédure des modifications autorisées
  Procédure de paiement et mécanismes de paiement
  Garanties et cautions de performance
  Assurances du projet
  Durée du contrat PPP
  Conditions de résiliation / indemnisation
  Définition de la force majeure et des changements législatifs
  Procédure de règlement des différends
Notes: This slide lists the basic requirements of a ‘standard’ PPP.
Highlight that ‘Project insurances’ and ‘definition of force majeure’ or key areas where climate resilience needs to be considered for, especially in relation to future climate change. Because climate change has not traditionally been accounted for in earlier PPP Contracts.

## Slide 26: Modifications du contrat PPP – Changements automatiques
  Les contrats PPP utilisent généralement des spécifications fondées sur les résultats, ce qui permet une certaine flexibilité
  Un contrat solide peut intégrer des changements anticipés, tels que :
    des volumes de trafic dépassant certains seuils
    l’ajout de services
    l’augmentation des coûts
Notes: Describe how the ‘automatic change’ mechanisms in a PPP Contract do already allow for a certain degree of flexibility to account for changes.

## Slide 27: Modification du contrat PPP – Procédure de changement
  Le contrat PPP précisera :
    le droit de l’autorité contractante d’exiger des modifications au projet
    les conditions (p. ex. les changements ne doivent pas être contraires à la loi)
    la compensation (pour l’impact financier net)
    les procédures de négociation des modifications
    la consultation d’experts indépendants compétents
  Le concessionnaire a aussi le droit de proposer des modifications, mais :
    sous réserve de l’accord de l’autorité contractante
    réalisées aux frais du concessionnaire
  Même si le contrat PPP prévoit une flexibilité, l’autorité contractante peut devoir ou vouloir faire évoluer ou modifier les exigences (exemple : augmentation de capacité).
  Les modifications portent généralement sur les spécifications techniques et non sur le texte principal du contrat : ce sont des changements au projet, pas au contrat lui-même.
Notes: Despite the ‘automatic provisions’, a formal procedure for change is still required. Typically for more significant or unforeseen changes.
It’s important to understand this process, to decide whether climate change should be dealt with through this change procedure or not.

## Slide 28: La résilience au changement climatique peut nécessiter une procédure de modification simplifiée
RÉDACTION DU CONTRAT PPP
GESTION DU CONTRAT PPP
  Sur la longue durée d’un PPP, les changements sont inévitables. Ceux liés au changement climatique peuvent en faire partie — peut-on faciliter les modifications visant à améliorer la résilience ?
  À considérer lors de la rédaction et de la gestion du contrat PPP
Objectifs :
  Anticiper les changements potentiels liés au climat
  S’ils sont identifiables, les chiffrer et les intégrer au contrat PPP
  Définir clairement les procédures de gestion des modifications
Objectifs :
  L’équipe de gestion du contrat comprend parfaitement le contrat
  Les demandes de modification sont claires
  Les rôles liés à la gestion des modifications sont clairement définis
  Les modifications sont accompagnées d’une traçabilité claire
Notes: This slide highlights that the standard change procedure in a PPP Contract is typically quite a complex and administration-heavy procedure.
So consider whether a simplified procedure could be brought into a PPP Contract specifically to allow for changes to make the project more climate resilient.

## Slide 29: Le contrat PPP reflète l’allocation des risques
  En règle générale, dans les PPP, les risques sont affectés selon la capacité et la volonté des différentes parties de les gérer. Une allocation efficace des risques est essentielle pour assurer un bon rapport qualité-prix.
  Le PPIAF de la Banque mondiale recommande l’ordre suivant :
      Attribuer le risque à la partie la mieux placée pour contrôler la probabilité de survenance
      Attribuer le risque à la partie la mieux placée pour en limiter l’impact
      Attribuer le risque à la partie pouvant l’assumer au moindre coût
Notes: Describe this principle of sequential risk allocation – use a non-climate risk as an example first and ensure that audience buy in to the hierarchy – this is important!
Climate Risks should be assigned to:
  Private Party when climate event limited to the project and immediate surrounds – frequent recurrence interval events., say 1:10yr events.
  Public Party when climate events are more extreme, say 1:100yr events, that have regional impacts, on telecommunication network, etc.

## Slide 30: La notion d’événements imprévus
  Certains événements ou circonstances affecteront la capacité du concessionnaire à remplir ses obligations dans les délais et/ou coûts prévus.
  Certains risques échappent au contrôle du concessionnaire ; d’autres sont mieux gérés par l’autorité contractante.
  Pour les risques explicitement attribués à l’autorité, le contrat PPP prévoit une protection du concessionnaire.
Notes: To understand how best to allocate climate risks, it is good first to understand some more principles of risk allocation.

## Slide 31: Approche à trois niveaux pour les événements imprévus
Événements indemnisables
Événements donnant droit à un délai
Événements de force majeure
L’autorité contractante assume le risque.
L’autorité indemnise ou accorde un allégement contractuel afin que le développeur ne soit ni avantagé ni désavantagé.
Le développeur assume le risque mais bénéficie d’un allègement concernant les conséquences qui en résultent.
Hors du contrôle des deux parties.
Empêchent une partie ou la totalité des obligations d’une partie d’être exécutées.
Événements généralement non assurables et catastrophiques.
  Ainsi, le processus de développement d’un PPP consiste à analyser les risques et à déterminer la mesure dans laquelle le développeur doit bénéficier d’un allègement pour les événements hors du contrôle des deux parties
  La gestion de cet enjeu a conduit la plupart des juridictions à adopter une approche en trois niveaux pour les événements de risque :
Notes: Describe the 3 tiers of supervening events.
Ask audience if this tiered system is used in their own contracts?
Give some non-climate risk examples, such as violence around national elections, so that it can be understood where climate events may fit within this tiered approach.

## Slide 32: Force Majeure
      Les clauses de force majeure définissent la marche à suivre lorsque des événements imprévisibles et incontrôlables (exemples : inondations, guerre, actes terroristes) surviennent et affectent de manière significative l’exécution du contrat.
  La force majeure ne donne généralement pas lieu à une compensation financière au concessionnaire, mais :
    Un allégement des obligations prévues par le contrat
    La possibilité de résilier le contrat PPP en cas d’événement prolongé
Notes: Describe what force majeure is.
Ask audience what examples of force majeure they are familiar with.

## Slide 33: La force majeure dans le contrat PPP
  Une clause de force majeure dans un contrat PPP :
      Accorde une exonération de responsabilité à la partie affectée et la libère temporairement de ses obligations tant que l’événement persiste
      Définit les obligations des parties pendant l’événement (généralement information et mesures d’atténuation)
      Prévoit un droit de résiliation si la force majeure dure au-delà d’une certaine période
      Précise la répartition des coûts résultant de l’événement et les indemnités dues en cas de résiliation
Notes: Further describe Force Majeure as per slide.

## Slide 34: Risque climatique et force majeure
  De nombreux contrats PPP intègrent une définition très large de la force majeure.
  La plupart des événements climatiques pourraient donc être considérés comme des cas de force majeure.
  Si l’évaluation des risques climatiques identifie des risques à forte probabilité, l’équipe projet doit déterminer si :
  Même si certains risques climatiques relèvent de la force majeure, l’application d’un plan d’atténuation des risques climatiques peut être exigée dans le contrat PPP
Certains risques peuvent être exclus de la définition de la force majeure
    Ils ne doivent être inclus que s’ils sont qualifiés (exemple : pluie dépassant un certain seuil minimal)
Notes: Talk through the slide.
Highlight that climate resilience aspects should be considered for in the definition of Force Majeure.
Pose the question whether extreme climate events are still, in the knowledge that climate change is taking place, unforeseen? i.e. to what extent do extreme floods still qualify as force majeure?

## Slide 35: Guide pour définir la force majeure à l’ère du risque climatique (1/2)
L’autorité adjudicatrice a-t-elle la liberté contractuelle, selon le droit applicable, de définir la force majeure et d’en préciser les conséquences ?
OUI, passer à l’étape 2
NON, gérer les risques climatiques dans d’autres parties du contrat (évaluation, exigences de performance, mécanismes de paiement)
L’autorité utilise-t-elle une définition large et englobante de la force majeure ?
OUI, évaluer si certains risques peuvent être atténués et transférés au partenaire privé plutôt que d’être inclus dans la force majeure
NON, passer à l’étape 3
Notes: These 2 slides provide a ‘Road Map’ for defining Force Majeure in the PPP Contract to account for climate (change) risk.
Talk through steps 1 and 2.

## Slide 36: Guide pour définir la force majeure à l’ère du risque climatique (2/2)
L’analyse des risques climatiques réalisée durant l’étude de cas a-t-elle identifié des risques climatiques à forte probabilité ?
L’autorité utilise-t-elle une définition de la force majeure fondée sur une liste limitative d’événements ?
NON, revenir à l’étape 2
OUI, veiller à ne lister que les événements totalement incontrôlables et empêchant l’exécution. [En général, les pays utilisant cette approche ne retiennent qu’un nombre très limité d’événements non assurables]
OUI, travailler avec des experts pour déterminer :
Si certains peuvent être exclus de la définition de la force majeure
Ou si leur inclusion doit être conditionnée (ex. inondation centennale)
Les soumissionnaires peuvent être tenus de présenter un plan de gestion des risques dans leur offre technique
NON, consulter des experts pour déterminer si tous les risques climatiques doivent être inclus dans la force majeure
Notes: These 2 slides provide a ‘Road Map’ for defining Force Majeure in the PPP Contract to account for climate (change) risk.
Talk through steps 3 and 4.
Flooding is probably the most important aspect, so good to use this as an example and talk it through – showing that risks can be shared by defining ‘hand-over’ points of the risk – e.g. above 1:100yr event…

## Slide 37: Assurance et non-assurabilité dans le contrat PPP
  Les autorités adjudicatrices exigent généralement que le partenaire privé assure les risques matériels du projet — par exemple les dommages accidentels ou la responsabilité civile.
  La disponibilité, le coût et l’obligation de souscrire certaines assurances dépendent en partie de la manière dont les risques sont alloués.
  Ces événements sont incertains mais peuvent engendrer des pertes importantes.
  Le secteur de l’assurance tente de suivre le rythme, mais il est possible que certains risques climatiques deviennent non assurables sur la longue durée d’un PPP.
  L’assurance n’est pas disponible sur le marché international auprès d’assureurs bien notés ou réputés.
  Les primes d’assurance sont excessivement élevées.
LES PROJETS NÉCESSITENT DES ASSURANCES
LES ÉVÉNEMENTS EXTRÊMES POSENT DES DÉFIS AUX ASSUREURS
LA NON-ASSURABILITÉ SIGNIFIE…
Notes: Describe these basic insurance principles of a ‘standard’ PPP.

## Slide 38: Exigences de rétrocession
  Journal de tous les aléas climatiques survenus, avec les détails de leur impact (inspection de l’état des actifs, coûts de réparation, etc.)
  Détails des mesures de résilience mises en œuvre
  Sert à l’évaluation des risques climatiques pour la durée de vie résiduelle des actifs
Notes: Highlight how climate resilience is incorporated into handback requirements at end of project lifecycle.
E.g. as stated on slide, which would be part of the Monitoring System.

## Slide 39: Récapitulatif : Résilience climatique dans la phase de gestion du contrat
Les mécanismes de performance exigent des objectifs clairs, un système de suivi fiable et des mécanismes de paiement efficaces.
Cependant, les mécanismes de paiement ne sont pas les seuls leviers d’incitation. Utilisez le principe « chatouiller – faire mal – éliminer » !
On peut intégrer la résilience climatique dans les normes de construction, la définition de la disponibilité et les standards de performance.
Un contrat PPP bien structuré est clair, complet et apporte de la sécurité juridique
Face aux incertitudes liées aux risques climatiques, un contrat bien structuré intègre de la flexibilité
La résilience climatique peut être renforcée en tenant compte des risques climatiques dans la définition des événements imprévus
4
5
6
Notes: To summarise, read through each of the 6 points – making reference to key discussions on these points earlier in the presentation.